**от 21.07.2017**

 **ПРОЕКТ**

                                                                                       Утверждена

                                                          решением Пеклинского сельского Совета

                                                                народных депутатов

                                                                от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    № \_\_\_\_\_

**Программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры**

**Пеклинского сельского поселения**

**на 2017-2026 годы**

***Паспорт***

 ***муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры***

 ***Пеклинского сельского поселения на 2017-2026 годы»***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  и дорожного хозяйства на территории муниципального образования « Пеклинское сельское поселение» на 2017-2026 годы»  (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 « Об утверждении Требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  |
| Разработчик программы |  Пеклинская сельская администрация     |
| Исполнители программы |   Пеклинская сельская администрация |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет                     Глава Пеклинского сельского поселения |
| Цель программы |  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Пеклинского  сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы |  2017-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Трансферты, направляемые в бюджет Пеклинского сельского поселения из бюджета администрации Дубровского района  (будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального района с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета). |
| Мероприятия программы   | **- разработка проектно-сметной документации;****- приобретение материалов и ремонт дорог;****- мероприятия по организации дорожного движения;****-ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов.** |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

  Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Пеклинского  сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-              демографическое развитие;

-              перспективное строительство;

-              состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Наиболее «острой»  проблемой  безопасности дорожного движения является качество дорожного полотна   дорог местного значения Пеклинского сельского поселения, а также отсутствие асфальтового покрытия на  дорогах поселения:

д. Пеклино: ул. Озерная – 1300 п.м.

                            ул. Лесная – 1900 п.м.

 ул. Брянская – 2200 п.м.

 ул. Калинина - 2800 п.м.

д. Забелизна: ул. Заречная – 800 п.м.

 д. Мареевка: ул. Школьная - 500 п.м.

 ул. Лесная – 700 п.м.

 ул. Центральная – 1000 п.м.

 ул. Клубная – 500 п.м.

 ул. Овражная – 800 п.м.

 ул. Старо-Школьная – 300 п.м.

в  2013 г. было проведено строительство (асфальтобетон) участка  дороги местного значения в  дер. Забелизна - ул. Заречная,     в результате которого значительно улучшилось качество дороги и как следствие послужило обеспечением дорожной безопасности граждан и их имуществу на данном участке.

Подобные мероприятия  по ремонту  участков   дорог местного значения предусмотрены  в данной программе на 2017-2026 годы.

**2. Краткая характеристика муниципального образования**

Муниципальное образование «Пеклинское сельское поселение»  расположено в 27 км от районного центра и в 60 км от областного центра. Площадь территории поселения составляет 19,0 тыс. га, в том числе: площадь населенных пунктов –965,7 га.  Через территорию поселения проходит  автомобильная дорога федерального значения, связывающая его  с областным и районным центрами.      Административным центром  поселения  является дер. Пеклино. Население поселения – 1270 чел.                                                                                                                   Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность занятых в экономике - 510 чел (число работников всех организаций расположенных на территории муниципального образования с учётом занятых индивидуально-трудовой деятельностью,  в фермерских хозяйствах, а также занятых в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство, производством товаров и услуг для реализации).   Население работает в сфере торговли и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения,   часть населения трудится в ООО «Брянская Мясная Компания», СПК Калининский и фермерском хозяйстве.

 ***ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ***

На территории Пеклинского сельского поселения функционирует 19   предприятий и организаций различных форм собственности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **МБОУ Пеклинская СОШ** **Дошкольное отделение** | **Д. Забелизна, ул. Заречная, д.66****Д. Пеклино, ул. Калинина д.28** |
| 2 | **Отделение почтовой связи** | **Д. Пеклино ул. Калинина д.30** |
| 3 | **Отделение почтовой связи** | **Д. Новая Салынь ул. Центральная д.14/1** |
| 4 | Отделение почтовой связи | Д. Мареевка ул. Школьная д.7 |
| 5 | МБУК Пеклинский сельский  Дом культуры | Д. Пеклино ул. Калинина д.32 |
| 6 |  МБУК Пеклинская сельская библиотека | Д. Пеклино ул. Калинина д.32 |
| 7 | Фельдшерско- акушерские пункты | Д. Мареевка ул. Клубная д.3Д. Пеклино ул. Калинина д.26Д. Новая Салынь ул. Центральная д.30/1 |
| 8 | Магазин Дубровского Райпо    | Д. Пеклино ул. Калинина д.34 |
| 9 |  Магазин «У Дяди» | д. Пеклино ул. Калинина д.17 |
| 1011 | Магазин «Визит» Кафе  | Д. Пеклино ул. Калинина д.48Д. Пеклино ул. Калинина д.48 |
| 1213 | Магазин ВояжКафе | Д. Пеклино ул. Калинина д.47Д. Пеклино ул. Калинина д.47 |
| 14 | Магазин ИП Анисин | Д. Мареевка ул. Школьная д.5 |
| 15 | Магазин ИП Федоров | Д. Мареевка ул. Школьная д.6 |
| 16 | Парк -Отель Салынь | Д. Новая Салынь ул. Центральная д.29 |
| 17 | Храм в честь иконы Смоленской Божьей Матери | Д. Пеклино ул. Брянская д.41 |

Работают сельскохозяйственные организации

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |    КФХ «Шаков В.М.» |
| 2 |   СПК Калининский |
|  |  |

**Устройство улично-дорожной сети**

       Всего улиц на территории поселения - 41

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения  составляет 30,7 км. Часть  дорог требует ямочного ремонта, асфальтового покрытия и отсыпки.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Брянск-Смоленск через населенные пункты: пос. Косик, дер. Забелизна, дер. Пеклино.

**Таблица 10.  Перечень   дорог общего пользования местного значения Пеклинского сельского поселения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование   дороги местного значения** | **Протяженность, км.**  | **Материал покрытия** |
|  | Д. Пеклино: ул. Брянская ул. Калинина ул. Северная  ул. Лесная ул. Садовая ул. Озернаяд. Забелизна: ул. Заречная  д. Новая Салынь: ул. Центральная д. Мареевка : ул.Заозерная ул. Старо-Школьная ул. Школьная ул. Цветочная ул. Клубная ул. Гороховка  ул. Центральная ул. Овражная ул. Лесная д.Старая Салынь: ул. Садоваяул. Набережная д. Тютчева Слобода: ул. Яблоневая Автодорога «Брянск – Дубовец»Автодорога «Бересток-Коробки»Автодорога «Брянск-Смоленск-Клетня-Туреевка»Автодорога «Бобровня – Ручей»**Всего****в т.ч. асфальтированных дорог** | 2,22,81,01,91.01,3 1,2 0,60,80,30,50,50,50,51,00,80,71,20,51,03,03,00,71,0**30,7****2,8** | грунтгрунтасфальтобетонгрунтгрунтгрунтасфальтобетонасфальтобетонгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунтгрунт |

 Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Пеклинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек |  1324 | 1311 |  1290 |

**3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов   транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Пеклинского сельского поселения.

                                                       **Основные задачи Программы:**

-  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов   дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы 2017-2026  годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

 **4.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

 -       тенденции социально-экономического развития поселения;

      -   состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы является  бюджет Пеклинского  сельского поселения. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении   к Программе.

**4.2   Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**5. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Пеклинской сельской администрацией. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного и областного бюджета.

  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Пеклинского  сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Пеклинская сельская администрация.

Контроль за реализацией Программы осуществляет    Глава  Пеклинского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**6. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

  - модернизация и обновление   транспортной инфраструктуры поселения;

  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

 - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

         Приложение

***ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ***

| №п/п | Наименование мероприятия |  Цели реализации мероприятий | Источни-ки финанси-рования | Размер финансовых затрат,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  2022-2026 |
| 1 |  Разработка проектно-сметной документации  на ремонт  дорог местного значения поул. Центральная, ул. Школьная, ул. Клубнаяд. Мареевка   | Улучшение транспортной инфраструктуры,повышение качества дорожного полотна  |   бюджет поселения |   |  |  | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| 2 | Содержание и ремонт  дорог общего пользования  местного значения     | Повышение  качества дорожного полотна,безопасности дорожного движения |  бюджет поселения | **50,0** | **70,6** | **75,0** | **275,0** | **275,0** | **900,0** |
|   | Бюджет поселения | **50,0** | **70,6** | **75,0** | **295,0** | **295,0** | **1000,0** |
|   | **Всего** | **50,0**  | **70,6** | **75,0** | **295,0** | **295,0** | **1000,0** |